Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского  городского поселения» за 2024 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения» предусмотрено 3 индикатора для охвата всех полномочий органов местного самоуправления Погарского городского поселения. В 2024 год на реализацию муниципальной программы запланировано 74 742,34 тыс. руб., фактически освоено 73 127,87 тыс. руб. Процент исполнения программы составил 97,84%. Ожидаемая эффективность получена по всем 3 индикаторам.

В поселке Погар на общую сумму 27,4 млн. руб. отремонтировали такие городские улицы как Ленина, Чапаева, Полевая, Щорса.

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является необходимым условием социального благополучия жителей района. Обеспечение его надежной и устойчивой работы – одна из важнейших задач администрации муниципального района.

На оплату уличного освещения направлено 3,9 млн. рублей.

В пгт Погар в рамках программы «Инициативное бюджетирование» отремонтирован и благоустроен мемориальный комплекс «Часовня» стоимостью 2,5 млн. рублей.

Анализ эффективности

реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения»

за 2024 год

1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения»:

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: -разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Погарского городского поселения, проведение единой политики в области культуры, физической культуры, экологии, экономики, финансов; -реализация полномочий по решению вопросов местного значения Погарского городского поселения; -реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования; -создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Погарского городского поселения Погарского муниципального района Брянской области в части расходов администрации Погарского района и др. |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: -создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Погарского района Брянской области; -создание благоприятных условий для комплексного развития и благоустройства территории городского поселения; -реконструкция и модернизация систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности, капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, строительство новых водопроводных и канализационных сетей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей; -приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства; -осуществление передачи полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселения в сфере культуры; -обеспечение условий для развития на территории Погарского городского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения; -устройство детских игровых площадок и зон отдыха на территории пгт Погар; -обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности; -ремонт и восстановление мемориальных комплексов, мемориалов и объектов культурного наследия (памятники истории и культуры); -увековечение памяти погибших при защите Отечества; -проведение ремонта дворцов и домов культуры, клубов, выставочных залов; -мероприятия по развитию физической культуры и спорта; -реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования; -проведение ремонта спортивных сооружений и др. |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | рублей | 74 742 336,57 | 73 127 868,85 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 97,84 |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Ед. измерения | План | Факт |  |
| - Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы городского поселения | процентов | 100 | 100 |  |
| - Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий | процентов | 100 | 100 |  |
| - Финансовое осуществление обязательств по выплате ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Погарского городского поселения | процентов | 100 | 100 |  |
| Итого | - | - | - |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |  |

2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения» за 2024 год:

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы городского поселения | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |
| Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |
| Финансовое осуществление обязательств по выплате ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Погарского городского поселения | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - |  | 9 |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения» за 2024 год:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 |
| Плановая эффективность | R = 3 |
| Эффективность ниже плановой | 3 > R |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x N |

N – количество задач муниципальной программы.

R = 9

N = 3

R > 3

Эффективность муниципальной программы – плановая.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении  реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения»

- Реализация признается целесообразной,  продолжается финансирование мероприятий

Начальник отдела

экономического развития 				     	                   А.Ю. Кличко