Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение»

за 2024 год

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» предусмотрено 3 индикатора. В 2024 год на реализацию муниципальной программы запланировано 5 413 130,20 руб., фактически освоено 5 215 200,45 руб. Процент исполнения программы составил 96,34%. Ожидаемая эффективность получена по всем 3 индикаторам.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» - повышение комфорта городской среды.

В городе продолжают преображаться общественные пространства и дворовые территории. В 2024 году в поселке городского типа Погар по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершено благоустройство семи дворовых территорий на общую сумму 5,2 мл. руб.

На всех дворовых территориях, участвующих в проекте, установили бордюрный камень, металлические ограждения палисадников, уложили асфальт. У подъездов появились новые скамейки и урны для мусора, на фасаде домов обновили освещение.

Анализ эффективности

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение»

за 2024 год

1. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение»:

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Погарское городское поселение» |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Погарское городское поселение». 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | рублей | 5 413 130,20 | 5 215 200,45 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 96,34 |  |

| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Ед. измерения | План | Факт |  |
| - Уровень благоустройства дворовых территорий | единиц | 3 | 7 |  |
| - Уровень благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 1 |  |
| - Уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | процентов | 50 | 60 |  |
| Итого | - | - | - |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100% |  |

2. Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» за 2024 год:

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| - Уровень благоустройства дворовых территорий | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |
| - Уровень благоустройства муниципальных территорий общего пользования | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |
| - Уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Погарское городское поселение» | 0 | 0 | 3 | - | - |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - |  | 9 |

3. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Погарское городское поселение» за 2024 год:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 |
| Плановая эффективность | R = 3 |
| Эффективность ниже плановой | 3 > R |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x N |

N – количество задач муниципальной программы.

R = 9

N = 3

R > 3

Эффективность муниципальной программы – плановая.

4. Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении  реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Погарского городского поселения»

- Реализация признается целесообразной,  продолжается финансирование мероприятий

Начальник отдела

экономического развития 				     	                   А.Ю. Кличко